**Bygherre: Albertslund Kommune**

**Projektnavn: Malervangen**

**Advarsel/sanktion ved overtrædelse af regler**   
  
AMK samt byggelederen kan til enhver tid stoppe arbejder, der ikke udføres sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Hvis reglerne, jf. PSS og gældende lovgivning, ikke overholdes, kan AMK og byggeleder give en mundtlig advarsel. Ved gentagen overskridelse sendes en skriftlig advarsel og til sidst bortvises den pågældende person fra byggepladsen.

**Bilag til PSS**

*AMK-P leverer nedenstående inden entreprenørudbud. AMK-B opdaterer løbende i udførsel.*

* Bilag 1 - Aftalte foranstaltninger vedr. særligt farlige arbejder
* Bilag 2 - Beredskabsplan
* Tidsplan
* Byggepladstegning over hele entrepriseområdet, tegn. nr. I1022070\_K20\_F01\_H1\_N070

Husk at opdatere ved ændringer!

|  |
| --- |
| Anmeldelse til Arbejdstilsynet |
| Sikkerhedsskiltning/påbudsskiltning (ved særlige risici) |
| Foretage afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger |
| Etablering af gang- og køreveje |
| Vinterforanstaltninger (1/10-31/3) |
| Orienteringsbelysning |
| Byggepladsinstallationer |
| Samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner |
| Oprydning/Renhold |
| … |
| … |
| … |
| … |

**Hovedentreprenør er ansvarlig for ovenstående medmindre andet aftales med byggeleder**

**Ansvarlig betyder:** Etablere, vedligeholde og fjerne i det pågældende område

**Påbudte værnemidler**På byggepladsen og ved tilsyn anvendes følgende personlige værnemidler: **- Sikkerhedsfodtøj  
- Reflekstøj sikkerhedsklasse 3  
- Hjelm**  
Afvigelser fra værnemidler aftales på sikkerhedsmøder eller byggemøder og føres til referat samt noteres i PSS.

**Sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Kontaktperson** | **Telefon** | **Mail** |
| Projektleder |  |  |  |
| Byggeleder | Rasmus Hansen | 2540 0049 | [raha@arteliagroup.dk](mailto:raha@arteliagroup.dk) |
| Rådgiver | Rasmus Hansen | 2540 0049 | [raha@arteliagroup.dk](mailto:raha@arteliagroup.dk) |
| AMK-P | Gitte Bech Knudsen | 2880 6739 | [gbkn@arteliagroup.dk](mailto:gbkn@arteliagroup.dk) |
| AMK-B |  |  |  |
| Hovedentreprenør |  |  |  |
| Underentreprenør 1 |  |  |  |
| Underentreprenør 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

**Virksomheder og kontaktoplysninger**

**Byggepladsens placering/adresse: Malervangen 1, 2600 Glostrup**

**Særlige farlige arbejder jf. BEK 117 bilag 1** *(Sæt kryds ved relevante arbejder)*

|  |  |
| --- | --- |
| Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller bygværkers omgivelser | **SFA 1 X** |
| Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som enten udgør en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed eller indebærer lovkrav om sundhedskontrol | **SFA 2 X** |
| Arbejde, der udsætter arbejdstagerne for ioniserende stråling, og som gør det nødvendigt at udpege kontrollerede og overvågede områder, som defineret i artikel 20 i Rådets direktiv 80/836/Euratom | **SFA 3 X** |
| Arbejde i nærheden af højspændingsledninger | **SFA 4 X** |
| Arbejde, der indebærer fare for drukning |  |
| Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde |  |
| Arbejde under vand, til hvilket der anvendes dykkerudstyr |  |
| Arbejde i trykkammer |  |
| Arbejde, som indebærer anvendelse af sprængstoffer |  |
| Montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer | **SFA 5 X** |

**Aftalte foranstaltninger vedr. særligt farligt arbejde herunder aftalt beskyttelsesniveau:  
  
Se Bilag 1**

PSS udarbejdet dato: 23.08.2024

Revisionsdato:

Godkendt af: Rasmus Hansen

**PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS)**

**Små og mellemstore byggepladser**

Ved flere arbejdsgivere og 1-10 personer beskæftiget samtidigt